図書館システム構築及び運用保守業務

仕様書

１　目的

県立学校３２校の蔵書管理に使用する学校図書館情報システム（以下「図書館システム」という。）を構築及び管理するにあたり、必要な仕様を定めたものである。

２　本業務の概要

（１）図書館システムの構築

対象校及び徳島県立総合教育センターにおいて、端末機器等に図書館システムを導入し、適切

に稼働できるよう計画、設計、構築、機器の調達を行い、各作業における設定内容や結果報告等

は成果品としてまとめ、県に提出する。

ア　図書館システムの構築

県教育委員会が所管する教育情報ネットワーク上に構築すること。機器等の構成概要につ

いては、仕様書別紙１「機器等の構成概要」のとおり。システムの機能については、仕様

書別紙２「システム機能詳細」のとおりとする。

イ　現行システムからのデータ移行

現行システムから抽出したデータを、新システムに漏れなく移行すること。現行システムか

らのデータ抽出は、現行システム管理者が行う。データ移行の詳細については、仕様書別

紙３「データ移行」のとおり。

ウ　動作試験及びリリース作業

動作試験を実施、不備があれば是正作業をしたのち、リリース作業を実施する。

エ　システム操作説明

新システムの運用開始前までに、司書及び関係教職員向けの詳細なシステム操作説明会を

実施する。また、本番稼動後も、操作サポート・疑問点の回答等を行う。

オ　各作業における設定内容や結果報告等の提出方法等については、別紙４「成果品及び納入

期限」のとおり。

カ　その他の付帯作業

上記アからオの作業等に必要となる付帯作業を行う。

（２）契約期間内の保守業務

図書館システムが適切に運用できるよう保守サポートを行う。ソフトウェア及び機器等の保守の内容については、仕様書別紙５「ソフトウェア及び機器等の保守」のとおり。

３　本業務の委託期間

契約日から令和１３年３月３１日まで

※ただし、令和９年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について削減又は削除があった

場合は、当該契約は変更又は解除とする。

（１）システム構築及び動作試験期間

契約日から令和９年1月３１日まで

（２）運用開始日

令和９年２月１日

４　ハードウェア・ソフトウェアに関すること

（１）導入するハードウェア・ソフトウェアは、日本国内において学校図書館業務での稼働実績を

有し、受託者が動作保証する構成であること。

（２）導入する図書館業務用アプリケーションソフトウェアは、各端末等に搭載するオペレーティ

ングシステム（ＯＳ）上で動作し、稼働実績を有する最新版であること。また、導入するア

プリケーションソフトウェアが動作するために、他のソフトウェアを必要とする場合は、そ

のソフトウェアも併せて導入すること。

（３）ソフトウェアは日本語版であること。ただし、県が、実質的に支障がないと認める部分につ

いては、この限りではない。

（４）ソフトウェアは全て正式版であること。（試用版等ではないこと。）

（５）ハードウェアとソフトウェアが一体として、徳島県教育委員会が所管する教育情報ネットワ

ーク環境で正常に動作すること。

５　納入場所及び搬入・現地調整に関すること

（１）納入場所は、県立学校３２校で、仕様書別紙１の５に記載の学校名及び住所のとおりとす

る。なお、校内の詳細設置位置は別途指示する。

（２）搬入・現地調整にあたってのスケジュールは県と協議の上、調整すること。

（３）搬入・現地調整のスケジュールを早期に提示すること。

（４）諸手続は県及び学校の指示に従うこと。

（５）現地での作業工数を極力少なくなるよう考慮すること。

６　図書館司書端末の設定について

（１）作業内容のチェックリストを作成し、各作業の完了をチェックすること。

（２）動作確認は県と協議の上、テストの内容を決定し実施すること。

７　セキュリティ要件

- 受託者は、この契約による業務を履行するための情報セキュリティの確保について、契約書別記２「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。

- 受託者は、県が提供する資料、ハードウェア、ソフトウェア、データ及び施設等を利用する際、万全のセキュリティ対策を実施すること。

- 受託者は、情報セキュリティの侵害及びそのおそれがあることを発見した場合、速やかに県に報告し、対策を講じること。

- 受託者は、万が一セキュリティ事故が発生した場合、県の指示に基づき、原因の分析及び再発防止策を作成し県の承諾を得た上で実行すること。

- 受託者は、徳島県情報セキュリティ基本方針等の見直しが行われた場合、その内容に準拠すること。

- 情報セキュリティ対策に関して、県が受託者に履行状況の報告を求めた場合、速やかに応じること。

- 既知の脆弱性は対策済みであること。また、新たな脆弱性が発見された際はただちに対応す

ること。

- サーバの通信ポート制御を適切に行うこと。

- サーバＯＳやソフトウェアのアップデートを随時行うこと。

- 最新バージョンのＯＳやブラウザを迅速にサポート対象とする等、ユーザー動作環境の変

化に柔軟に対応すること。

- ＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）認証またはＰマーク（プライバシーマ　　　ーク）付与認定を取得しており、個人情報の取り扱いを適切に扱っていること。

- 受託者側でのデータ取扱環境について、安全性が適切に確保されていること。

- 受託者側で情報取扱者の規定を行い、情報取扱者以外が委託者のデータへアクセスできない

ように適切な制御が行われていること。

（１４）受託者は、情報セキュリティ対策が不十分な場合、県の求めに応じ、県と協議を行い、合意

した対応を実施すること。

８　機密保持

- 受託者は、本業務を実施するに当たり、県から取得した資料（電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。）を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示及び本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。ただし、次のアからオのいずれかに該当する情報は、除く。

- 県から取得した時点で、既に公知であるもの

- 県から取得後、受託者の責によらず公知となったもの

- 法令等に基づき開示されるもの

- 県から秘密でないと指定されたもの

- 第三者への開示又は本業務以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの

- 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製しないものとする。

- 受託者は、本業務に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。

- 受託者は、本業務に係る検査後、受託者の事業所内部に保有されている本業務に係る県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すること。

９　契約不適合責任等

検査完了後に、本業務について本仕様書との不一致（以下「契約不適合」という。）が発見された

場合、受託者の責任、負担において、県と協議の上、迅速に当該契約不適合に係る履行の追完等を

行うものとする。なお、履行の追完を実施した際には、書面にて県に報告を行うこと。

１０　その他

- 受託者の都合によってサービスを終了する場合、委託者に対し、サービス終了より１８か月以上前の事前通知を行い、次の受託者に業務を引き継ぐこと。

- サービス利用契約の終了もしくは途中解除時、委託者の所有データを、再利用可能なテキストデータ等の汎用的な形式で引き渡すこと。また、必要に応じてデータ内容（マスタレコードの数字や記号のコードが意味する内容・データ項目名・データ形式・テーブル関連情報等）の説明や簡易資料の提供等を行うこと。

- 委託者の所有データ（バックアップデータや外部記憶媒体に保管したログデータ等を含む）を、再利用不可能な形で完全に消去する速やかな対応が可能であり、消去証明書類を提出すること。

- サービス利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法令は、全て日本法であること。

- サーバ及びすべての情報資産（バックアップデータを含む）は、基本的に日本国内に所在すること。

- 本仕様書に定めのない事項については、県と受託者が協議の上、別に定めることとする。

機器等の構成概要

１　サーバ

県教育委員会保有の仮想基板上に構築するものとする。

- 使用可能なリソースは次のとおりとする

仮想基板：VMWare vSphere バージョン 7

物理CPU：Intel(R) Xeon(R) Gold 6254 CPU @ 3.10GHz

vCPU：16個以内

メモリ：51GB以内

記憶領域：1.1TB以内

- サーバは、徳島県立総合教育センターからリモートで構築するものとする。

２　サーババックアップ用機器

サーバの管理、バックアップ作業に必要な機器を用意し、徳島県立総合教育センターの指定さ

れた場所で保管、使用すること。

３　蔵書点検用携帯端末　４台

動作保証対象となる端末を納品すること。仕様は下記の通り。

    - 蔵書点検用にバッテリーで８時間以上運用可能な携帯端末。

    - 障害発生時に緊急用として、貸出、返却ができること。

    - 機器の重量は300ｇ以下、寸法は160×60×50mm以下であること。

    - 今回導入する業務用アプリケーションソフトウェア上で正常に動作すること。

    - 全て同機種のものを納品すること。

４　図書館司書端末　３２台

各学校の図書館に１台、図書館司書端末を設置している。その概要は次のとおり。

CPU 　:インテルCorei5第13世代

メモリ ：16 GB

OS　　：Windows11Pro(64bit)

５　バーコードリーダー　３２台

動作保証対象となる機器を納品すること。仕様は次のとおり。

- 「４　図書館司書端末」で正常に動作すること。

- JAN-8,EAN-8/JAN-13,EAN-13、UPC-A,UPC-E、UPC/EANアドオン付(2桁または5桁)、Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5Normal and Short、NW-7 (CODABAR)、CODE39 / CODE93 / CODE128 / GS1-128（旧EAN-128）、GS1 DataBar (RSS)が読み取り可能であること。

- 左右両方向に読み取れること。

- ケーブルの長さが1.5ｍ以上あること。

- 全て同機種のものを納品すること。

６　学校名、所在地及び使用プリンタ

| 項 | 学校名 | 住 所 | プリンタ型番 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城東高等学校 | 徳島市中徳島町１丁目５番地 | OKI B821n-T |
| 2 | 城南高等学校 | 徳島市城南町２丁目２番８８号 | OKI B821n-T |
| 3 | 城北高等学校 | 徳島市北田宮４丁目１３番６号 | OKI B821n-T |
| 4 | 城ノ内中等教育学校 | 徳島市北田宮１丁目９番３０号 | OKI B821n-T |
| 5 | 徳島北高等学校 | 徳島市応神町吉成字中ノ瀬40-6 | OKI B821n-T |
| 6 | 城西高等学校 | 徳島市鮎喰町２丁目１番地 | Canon GM4030 |
| 7 | 徳島科学技術高等学校 | 徳島市北矢三町２丁目１番１号 | OKI B821n-T |
| 8 | 徳島商業高等学校 | 徳島市城東町１丁目４番１号 | OKI B821n-T |
| 9 | 徳島中央高等学校 | 徳島市北矢三町１丁目３番８号 | OKI B821n-T |
| 10 | 国府支援学校 | 徳島市国府町矢野３４８ | RICOH P C6000L |
| 11 | 小松島高等学校 | 小松島市日開野町字高須４７の１ | OKI B821n-T |
| 12 | 小松島西高等学校 | 小松島市中田町字原ノ下２８の１ | OKI B821n-T |
| 13 | 鳴門高等学校 | 鳴門市撫養町斎田字岩崎１３５番地の１ | OKI B821n-T |
| 14 | 鳴門渦潮高等学校 | 鳴門市大津町吉永５９５ | OKI B821n-T |
| 15 | 板野高等学校 | 板野郡板野町川端字関ノ本４７ | OKI B821n-T |
| 16 | 名西高等学校 | 名西郡石井町石井字石井２１の１１ | Cannon TR9530 |
| 17 | 小松島西高等学校勝浦校 | 勝浦郡勝浦町大字久国字屋原１番地 | OKI B821n-T |
| 18 | 富岡東高等学校 | 阿南市領家町走寄１０２番２ | RICOH PC6010 |
| 19 | 富岡西高等学校 | 阿南市富岡町小山１８－３ | RICOH PC6010 |
| 20 | 阿南光高等学校 | 阿南市宝田町今市中新開１０の６ | Canon LBP841C |
| 21 | 那賀高等学校 | 那賀郡那賀町小仁宇字大坪１７９番地の１ | Canon TR9530a |
| 22 | 阿波高等学校 | 阿波市吉野町柿原字ヒロナカ１８０ | OKI B821n-T |
| 23 | 吉野川高等学校 | 吉野川市鴨島町喜来６８１－９ | OKI B821n-T |
| 24 | 川島高等学校 | 吉野川市川島町大字桑村字岡山３６７ | OKI B821n-T |
| 25 | 阿波西高等学校 | 阿波市阿波町字下喜来南２２８番地の１ | OKI B801n |
| 26 | 穴吹高等学校 | 美馬市穴吹町穴吹字岡３３ | Fujitsu XL -4280 |
| 27 | 脇町高等学校 | 美馬市脇町大字脇町１２７０の２ | OKI B821n-T |
| 28 | 海部高等学校 | 海部郡海陽町大里字古畑５８－２ | RICOH IPSiO P6210 |
| 29 | つるぎ高等学校 | 美馬郡つるぎ町字馬出６３の２ | OKI B821n-T |
| 30 | 池田高等学校 | 三好市池田町ウエノ２８３４番地 | OKI B821n-T |
| 31 | 池田高等学校辻校 | 三好市井川町御領田６１番地の１ | OKI B821n-T |
| 32 | 池田高等学校三好校 | 三好市池田町字州津大深田７２０番地 | OKI B821n-T |

システム機能詳細

- 運用機能

- 図書委員など職員や管理者以外の操作を想定し、プライバシーやデータ保護のためのモードで操作ができる。なお、管理者モードへの切り替えは、ユーザーID・パスワードによりセキュリティ管理を行う。

- ネットワークやサーバの障害時に、スタンドアロンでも貸出・返却処理を行うことができる。また、障害復旧後に、サーバとの整合がとれる。

- スタンドアロン稼働時においても、利用者バーコード、資料バーコードを読み取り、通常の貸出・返却処理と同様の手順で操作ができる。

- 本システムを利用する規模・処理量に対応したレスポンスが確保されるものである。

- 法令改正や元号変更などに伴う機能修正を無償で行うシステムを提供する。

- 県立学校ごとに図書館の開館スケジュールを設定し、返却期限日等を管理できる。

- 各関連業務内の処理画面(窓口業務内の貸出、返却等)の個々の展開はホーム画面に戻らなくてもできる。

- 各業務画面から、オペレータの切り替えができる。

- 来館者数のカウント機能があり、開館スケジュール画面を開かずに直接登録できる。

- 全校や学校を指定して表示できる「お知らせ」欄を設ける。

- 窓口業務

  - 貸出

- 県立学校ごと、貸出規則(貸出可能冊数・貸出期間等)の設定ができる。

- 利用者資格ごとに貸出規則（貸出日数・延期日数・延期回数・督促警告回数・貸出冊数・合計貸出冊数）の設定ができる。さらに、貸出日数・延期日数・貸出冊数は資料種別ごとにも設定できる。主な貸出規則ごとの現在貸出数が表示できる。

- 警告時に貸出を「する」「しない」の設定ができる。

- 貸出区分ごとに貸出日数・継続日数の設定ができる。

- 貸出、返却及び継続貸出が検索結果等に即時反映できる。

- 利用者情報として、氏名・フリガナ・学年・クラス・出席番号・利用者資格が表示できる。

- 現在借りている資料名や返却予定日が一覧表示でき、設定により非表示にすることもできる。

- 貸出画面上でも返却期日の延期処理（資料ごと・一括）ができる。

- バーコードリーダーによる貸出･返却のほか、利用者番号･資料コードの手入力や利用者の氏名・フリガナ検索でも同処理ができる。

- 画面切り替え用のバーコードの他、バーコードリーダーで読み込んだ値の桁数で、「返却確定」「貸出画面／返却画面切り替え」ができる。

- 除籍・不明・予約・持禁資料を自動的にチェックし、音やメッセージで操作員に通知できる。不明資料のステータスは所蔵に自動で更新され、持ち出し禁止資料は貸し出し処理をするか選択できる。

- 貸出する利用者に予約中資料や予約取り置き本がある場合、通知する。（デフォルト機能とする。）

- 利用者へのメッセージが設定されている場合、通知する。（デフォルト機能とする。）

- 利用者カード忘れの場合は、学年・クラス・出席番号や氏名・フリガナ等で検索したのち貸出処理ができる。

- 付録のある資料の貸出処理時に、付録があることを音やメッセージで操作員に通知できる。

- 貸出中の資料の延長が可能である。ただし、延長回数が貸出規制の回数を超過したとき、予約資料のときは自動的にチェックし、音やメッセージで操作員に通知する。（デフォルト機能とする。）

- 全校統一で延長貸出を貸出冊数にカウントしない設定にする。

- 貸出業務画面上にその日一日の貸出冊数を表示できる。

- バーコードリーダーや画面切り替え用のバーコードにより、貸出か返却かを判断し自動的に画面が切り替えられる。

- 画面に表示されている資料の詳細画面にワンクリックで遷移できる。

- 利用者を氏名・フリガナで検索する際は、姓名間のスペースの有無にかかわらず検索できる。

- 処理の実行はファンクションキーでも行える。

- 画面を切り替えると処理が確定できる。

- 利用者マスタに登録したコメントを、貸出処理時に通知することができる。

- 貸出処理中に資料ごともしくは、一括でキャンセルができ統計にカウントされないこと。

- 貸し出す資料の返却期限日をワンクリックで変更（資料ごと・一括）できる。

  - 返却

- 資料のバーコードを読み取るだけで返却ができる。

- 一度の返却処理に冊数制限がなく、一括で処理ができる。

- 予約された資料が返却されると、音・色と共にメッセージ表示し、確認ボタンを押すことで次の返却ができる。

- 未帯出や延滞資料、禁帯出などの状況表示ができる。

- 不明資料が返却処理された場合、自動的に「所蔵」にできる。

- 付録のある資料の返却時に、付録があることを音やメッセージで操作員に通知できる。

- 返却資料の配架場所を表示すること。

- 設定により返却者の他の貸出状況表示や、予約者名の非表示を切り替えることができる。

- 返却業務画面上に、その日一日の返却冊数を表示できる。

- 画面切り替え用のバーコードの他、バーコードリーダーで読み込んだ値の桁数で、「貸出確定」「貸出画面／返却画面切り替え」ができる。

- 画面に表示されている資料の詳細画面にワンクリックで遷移できる。

- 利用者マスタに登録したコメントを、返却処理時に通知することができる。

- 処理の実行はファンクションキーでも行える。

- 画面を切り替えると処理が確定できる。

  - 予約

- 予約本の現在の状態(予約中、予約棚)の管理ができる。

- 督促や予約の有無を自動的にチェックし、音やメッセージで通知できる。

- 予約されていた資料が返却されると、音・色と共にメッセージ表示し、確認ボタンを押すことで次の返却ができる。また、予約通知票が印刷できる。

- 利用者資格ごとに予約冊数の制限ができる。

- 資料に対しての予約状況と、利用者個人の予約状況を表示できる。

- 予約待ち状況の表示ができ、貸出予定日の予想や何人待ちかが確認できる。

- 利用者バーコードと資料バーコードを読み取るだけで資料の予約ができる。

- 任意に予約解除ができる。

- 予約処理画面から、資料の検索、利用者の検索ができる。

- 予約資料情報の一覧が印刷できる。

  - 督促

- 延滞日数・利用者区分・貸出日範囲・相互貸借資料を指定して、延滞資料をリストアップすることができる。

- 一定期間以上、未返却の場合、延滞日数や利用者番号の範囲指定で、督促状を印刷することができる。

- 督促状に書名を記載するかどうか選択できる。

- 予約がある資料のみ督促することができる。

- 督促状の文面は随時変更可能とし、変更した文面は保存され次回に利用できる。

- 最終督促日や督促回数が記録できる。

- 目録業務

  - 書誌管理

- データは各資料情報である「書誌データ」と、ローカル情報である「所蔵データ」の組み合わせで構成し、書誌登録後自動で所蔵登録へ遷移できる。また、複本の管理ができる。

- 書誌登録について、書誌データの書名、副書名にわかちを入れることができる。

- 著者記号は、カタカナもしくはアルファベット（訓令、ヘボン式）、桁数、濁点処理などが指定できる。

- MARCデータをダウンロードする際に、取り込むNDC分類の桁数をあらかじめNDC分類ごとに設定できる。

- 各種可変長マークデータは完全に取り込むことができる。

- 手入力されたデータもMARCデータと同様な扱いができる。

- ISBNやMARC Noがない場合は、書名・著者等より検索し所蔵登録ができる。

- 標準書誌データ以外に学校独自のローカル書誌データの蓄積ができる。

- 受賞記録はMARCから取り込んだり、独自に入力することができたりし、検索対象になること。

- 件名や、書名・著者・出版者のヨミを一括追加ができる。

- 既に登録済みの書誌について、MARCの内容で上書き修正ができる。

- 資料登録では付録資料の有無を管理できる。

  - 所蔵管理

- ISBNバーコードと資料管理番号(バーコード)を読み込み、自館の蔵書データとして作成できる。

- 蔵書区分、費目区分、受入先、貸出区分など連続して入力するような項目を設定し自動入力ができる。

- 所蔵管理の受入区分には「無登録」を設け、需用費や一部の寄贈図書を「無登録」とできる。無登録図書は蔵書冊数には含まれず、貸し出し統計には集計されること。

- 所蔵管理で、書誌の重複や誤入力を修正できるよう、他の書誌や資料コードへの組み替えができる。

- 所蔵データの登録では、書誌情報から請求記号の自動編集規則が設定できる。

- コーナ―本や事情本などのタグを資料に登録し管理できる。

- 書店からの割引設定で受入価格の計算もできる。

- CDやDVD付きなど付録資料の有無を入力し、貸出返却時にチェックができる。

- 備考欄などに原簿番号などの学校固有情報の入力が可能で、抽出や更新への利用ができる。

- 配架場所変更は、バーコード読み取りで一括処理することができる。

- 配架場所ごとに配架図が登録でき、利用者向けOPACで配架図が表示できる。

- 利用者向けの蔵書検索で、検索対象としない資料としても設定ができる。

- 所蔵の過去貸出累計が参照できる。

- 該当資料が手元にない場合でも、検索から該当資料を発見し、所蔵情報の変更ができる。

- 受入日は当日を初期表示できる。

- 所蔵登録では各入力項目に初期値を設定し引用入力ができる。

- 資料を削除する際は、誤動作防止のために、削除するかどうか確認画面が出てくること。

  - 雑誌管理

- 雑誌データは、タイトルに各巻情報を関連づけて管理できる。

- タイトル情報と各巻情報は分けて管理され、タイトルや特集記事からも検索ができる。

- 最新号の受入では自動的に貸出禁止の扱いになり、前号は自動解除ができる。

- 各巻の特集記事が入力でき、検索対象にすることができる。

- 雑誌の登録は、資料バーコードの読み取りのみでできる。

- 各種情報を可変長にて登録し、検索することができる。

- 特集記事入力の際には、制限なく登録ができる。

- 巻数・号数とは別に年月号が入力できる。

- 書誌同様に所蔵データを紐付けて、ローカルデータが管理できる。

  - 視聴覚資料(AV)管理

- 視聴覚資料(AV)の曲名、演奏者、出演者等の各種情報を管理することができる。

- 各種登録情報の項目を検索対象とすることができる。

- 書誌同様に所蔵データを紐付けて、ローカルデータが管理できる。

  - 資料管理

- 配架場所変更は、資料IDのバーコード読み取り後に一括で変更でき、同時にリスト印字も可能なこと。

- 除籍処理が可能であること。ただし、データ（ＭＡＲＣ）自体は削除しないこと。

- 入力した所蔵データのすべての項目を抽出条件とすることができ、所蔵データをリストアップすることができる。

- リストアップした所蔵データは、項目を指定して一括更新することができる。複数項目を同時に一括更新することもできる。

- リストアップしたデータを一覧表として印刷または、Excel・CSVファイルとして出力することができる。

  - 資料バーコード印刷

- 任意の登録番号（資料バーコード番号）を指定してバーコードラベルが出力できる。

- 登録番号、分類記号、登録日などの範囲指定からデータを絞り、印刷ができる。

- バーコードを読み取り、個別に印刷ができる。

- 登録番号・分類記号・別置・配架場所など、印刷順を指定できる。

- 印字開始位置が指定でき使いかけのラベルも利用できる。

  - 背ラベル印刷

- バーコードを読み取り、個別に印刷ができる。

- 印字開始位置が指定でき使いかけのラベルも利用できる。

  - 除籍処理

- バーコード読み取りや、点検後の不明回数の指定で一括処理できる。

- 除籍資料は任意に復籍することができる。

- 利用者管理

  - 利用者検索

- 各校からのアクセスはＩＤとパスワードで制御し、自校の利用者データのみが参照できる。

- 貸出状況一覧、予約状況一覧、利用累計一覧が表示できる。

- 利用者を氏名・フリガナで検索する際は、姓名間のスペースの有無にかかわらず検索できる。

  - 利用者登録

- 新規利用者の登録、既存利用者の登録情報の修正、削除ができる。

- 利用者番号の再発行ができる。その際、貸出・予約状況を引き継ぐことができる。

- Excel、テキストファイルからの一括登録や画面からの登録・修正ができる。Excelファイルでは任意のシートを選択して取り込むことができる。

- 取込のほか出力機能も有し、出力したファイルを加工して再度一括登録することができる。

- 卒業生に資料の貸出中利用者がいる場合は、その利用者は削除出来ないようになっていること。

- 学年だけを一括で進級させることができる。

  - 利用者管理

- 学年・クラス・出席番号や利用者番号の範囲指定、区分を指定してクラス単位での進級や卒業処理が一括でできる。

- 貸出データには利用者番号を記録して、貸出中のままでも進級処理等ができる。

- 利用者への通知メッセージ設定や、貸出中・予約中・利用累計の表示ができる。

- 利用者データはクラスごとに出席番号を設定できる。

- 学年・クラスが督促処理、予約状況、予約中の資料に表示できる。また、貸出履歴に出席番号が表示できる。

- 氏名からフリガナを自動変換できる。

- クラス更新後、クラスごとに出席番号を設定できる。生徒データを男女別、または男女混合で自動的に氏名順に並び替えができる。

8. 卒業生に資料の貸出中利用者がいる場合は、その利用者は削除出来ないようになっていること。

  - 利用者バーコード

- 利用者カードの作成・印刷及び利用者バーコードをクラス単位で一覧表として作成・印刷ができる。

- 蔵書点検

- バーコードリーダーやハンディターミナルを使って蔵書点検ができる。

- 図書館情報システムがセットアップされている端末では、資料バーコードを読み取った時その資料の書名や請求記号を画面表示することができる。また、配架場所違いのチェックができる。

- 公立図書館や他校の資料がある場合、警告表示ができる。

- 配架場所の更新機能付き点検ができる。

- 書庫など配架場所を特定して点検対象外にすることができる。

- 貸出中未返却データは自動で返却処理ができ、チェックリストの出力ができる。

- 蔵書点検の結果、不明資料一覧を印刷できる。

- 蔵書検索

  - 利用者用蔵書検索(OPAC：Online Public Access Catalog )

- Webブラウザを備える端末から検索ができる。

- 書名、著者名、出版者、出版年範囲、件名、分類記号、和洋区分、ＩＳＢＮ、資料形態、所蔵館等で検索でき、それぞれの項目をかけあわせて検索することができる。加えて、フリーワードでの検索もできる。

- 書名、著者名、件名は、全半角混在で検索ができる。

- 検索結果には、書誌情報、所在情報、登録番号、貸出区分、所蔵館、配架場所の表示ができる。返却予定日の表示はしない。

- 検索結果は、書名・著者順、著者・書名順、出版年順のソート指定ができる。また昇順・降順を切り替えることができる。

- 新着図書一覧は自動的にトップ画面に上位を表示できる。（新着基準日数の指定が可能）

- 購読雑誌のタイトル一覧を表示することができる。

- 雑誌の場合、特集記事からの検索ができる。

- 前方一致、部分一致、後方一致、完全一致検索の指定や、AND,OR,NOT検索ができる。

- お知らせ機能があり、各校ごとにさまざまな情報を発信できる。また、公開日や掲載期限が設定できる。

- タブレット、スマートフォンで閲覧できるレスポンシブウェブデザインであること。

  - 業務用資料検索

- 書名、著者名、出版者、出版年範囲、件名、分類記号、和洋区分、ＩＳＢＮ、資料形態、所蔵館等で検索でき、それぞれの項目をかけあわせて検索することができる。加えて、フリーワードでの検索もできる。

- 書名、著者名、件名は、全半角混在で検索ができる。

- 項目間AND・OR検索、項目内AND・ORによる絞り込み検索に対応し、前方一致、部分一致、完全一致検索を指定できる。

- 濁点・半濁点、長音符（－）を検索の要素に含めるか否かを選択できる。

- 検索した書誌の状況（貸出中・発注中資料等）の確認ができる。

- 資料詳細画面で貸出中資料の場合には利用者氏名と返却予定日の確認ができる。

- 検索結果を印刷することができる。

- 検索一覧に自館資料・他館資料（所蔵館を表示）の表示ができる。

- 雑誌の場合、特集記事からの検索ができる。

- 検索結果の並び替え（書名、著者＋書名、出版者、請求記号、出版年など）が可能で、印刷やファイル出力もワンクリックで実行できる。

- 検索での一致条件は、前方・部分・後方・完全から選択でき、全集等の内容細目を対象にするかなど細かな設定ができる。

- 検索後の一覧表示から、貸出中資料への予約、書誌・所蔵データ修正画面へ遷移できる。

- 内容細目からも検索ができる。

- 検索結果は出版年の昇順、降順でソートできる。

- 検索結果が印字できる。

- マスタ

- 和洋区分

- 蔵書区分

- 図書貸出区分

- 費目

- 所蔵館

- 配架場所

- 受入先

- 所蔵状態

- 除籍理由

- 貸出規則区分

- 利用者区分

- 借受館

- 帳票印刷

- 統計資料はExcelと連係し画面で確認でき、必要に応じてプリンタに印刷指示できる。また、Excelで2次加工(グラフ作成等)や保存することができる。

- 利用者、所蔵情報等、任意の条件によって抽出することができる。

- Excel出力時は列と項目の内容が一致した状態で出力できる。

- 貸出／返却／予約や、利用者登録／検索等、意図的に利用者情報を参照する機能を使用時、

自動的にアクセス記録の保存ができる。また、保存されたアクセス記録をCSV形式にデ

ータ出力、帳票印刷ができる。

- その他、下記の帳票が印刷できる。

- 学年・クラス・分類別統計

- 分類別統計

- 利用冊数統計

- ベストリーダー

- ベストリクエスト

- 曜日・時間帯別統計

- 廃棄予定一覧表

- 督促状

- 返却督促一覧

- 資料検索結果一覧

- 新着資料一覧表

- 無効資料一覧表

- 未利用資料一覧表

- 図書原簿

- 所蔵一覧

- 図書一覧

- 雑誌タイトル一覧表

- 貸出資料一覧表

- 予約図書連絡票

- 予約資料一覧表

- 予約在架資料一覧表

- 予約解除資料一覧表

- 利用者資格別資料区分別利用統計

- 統計分類別所属別貸出統計

- 統計分類別利用者資格別利用統計

- 統計分類別貸出実績表

- クラス・資料区分別貸出統計

- クラス・統計分類別貸出統計

- 統計分類別貸出統計

- 多読者一覧表

- 利用者毎貸出実績

- 資料毎貸出実績

- 個人読書傾向表

- 日別利用統計

- 月別利用統計

- 学校別貸出統計

- 予算区分別資料区分別蔵書統計

- 表彰状

データ移行

- データ移行日程

県との調整によりデータ移行及び動作試験期間を設定すること。

- データ移行の試行等
試行を経て安全に実施すること。

- データ移行の範囲
現行システムで運用しているデータは、完全に移行すること。また、現在使用している利用者カードや資料に貼付しているバーコードは移行後も使用できるようにすること。

- データの帰属と利用
現行システムの蔵書、利用者データ等の成果物は各県立学校図書館に帰属する。

- 現行システムのデータ移行
現行システム事業者によるバックアップが完了していることを確認した上で作業を行うこと。蔵書、利用者データ等のシステムへの移行にあたり、現行システムから速やかに、かつ確実に移行できるようにすること。

- データの欠損
システム稼働後にデータの欠損に気付いた場合などは、受託者が責任をもって直ちに修復すること。

成果品及び納入期限

１．受託者は、次の成果品を納期限までに納品すること。

| No. | 名称 | 媒体・部数 | 納期限 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 業務計画書 | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | 契約後 １４日以内 | 契約後１４日以内に提出し、承認を得ること。 |
| ２ | システム設定書 | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | R9.1.29 | 設定終了後１４日以内に提出し、承認を得ること。 |
| ３ | データ移行計画書 | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | R9.1.29 | 移行開始までに提出し、承認を得ること。 |
| ４ | データ移行結果報告書 | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | R9.1.29 | データ移行作業終了後１４日以内に提出し、承認を得ること。 |
| ５ | 動作試験結果報告書 | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | R9.1.29 | 動作試験終了後１４日以内に提出し、承認を得ること。 |
| ６ | 蔵書点検装置マニュアル | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | R9.1.15 | 試験開始までに提出し、承認を得ること。 |
|  |  | 各学校用製本全３２部 | R9.1.29 | 各学校に製本を１部ずつ配置すること。 |
| ７ | バーコードリーダーマニュアル | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | R9.1.15 | 試験開始までに提出し、承認を得ること。 |
|  |  | 各学校用製本全３２部 | R9.1.29 | 各学校に製本を１部ずつ配置すること。 |
| ８ | 図書館業務用クライアントアプリケーションソフトウェア操作マニュアル | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | R9.1.15 | 試験開始までに提出し、承認を得ること。 |
|  |  | 各学校用製本全３２部 | R9.1.29 | 各学校に製本を１部ずつ配置すること。 |
| ９ | 日常業務用クイックマニュアル | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | R9.1.15 | 試験開始までに提出し、承認を得ること。 |
|  |  | 各学校用製本全３２部 | R9.1.29 | 各学校に製本を１部ずつ配置すること。 |
| １０ | インストール手順・環境設定マニュアル | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | R9.1.29 | インストール・環境設定時の作業手順を明確に示すこと。 |
| １１ | 打合せ議事録等 | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | R9.1.29 | 打合せ実施後１４日以内に提出し、承認を得ること。 |
| １２ | その他管理資料等 | 製本 正・副 各１部 電子 正・副 各１部 | R9.1.29 | 必要に応じて提出し、承認を得ること。 |

２．作成上の注意

（１）上記資料の作成など納品に係る工数及び必要な資材はすべて受託者が負担すること。

（２）上記資料は日本語で作成すること。また、製本は日本産業規格Ａ４版を原則とし、目次及びインデックスを付してチューブファイル等にまとめて納品すること。ただし、図表については、必要に応じてＡ３版縦書き・横書きを使用することができる。

（３）「媒体・部数」欄の電子とは、電子データをCD-RまたはDVD-Rで提出することを指す。なお、電子データは、原則としてMicrosoft Office 2024（Word、Excel、PowerPoint）あるいはそれ以上のバージョンで参照及び編集できる形式とすること。

（４）ハードウェア及びソフトウェアの付属物や保証書などは、それぞれの対象ごとに分類・整理して納品すること。

（５）図書館業務用アプリケーションソフトウェアの機能について、日常業務に必要な機能に絞ったマニュアルを１．の成果品No.９「日常業務用クイックマニュアル」にまとめること。

３．検査方法

（１）成果品の確認及び内容審査をもって検査とする。

（２）成果品の確認及び内容審査時に修正、追記等を求められた箇所については、速やかに修正し提出すること。

ソフトウェア及び機器等の保守

１．運用受付期間及び時間

保守運用業務の受付において、9時00分から17時00分までは、対応可能な問合せ窓口を設け、

サポート対応を実施すること。なお、土曜日、日曜日、法定休日及び年末年始（１２月２９日から

１月３日）については対象外とする。

２．保守の対象

| 区 分 | 種 類 |
| --- | --- |
| ハードウェア | 蔵書点検用携帯端末 バーコードリーダー |
| ソフトウェア | 図書館業務用サーバーアプリケーションソフト及びそれが必要とする他のソフトウェア 図書館業務用クライアントアプリケーションソフト |

３．保守の内容

（１）導入直後のシステム調査、問合せ支援、障害時の調査、障害対策等を実施すること。また、

初回稼働時の確認についても実施すること。

（２）所用の安全対策を施し、地震等の災害時をはじめとする全てのハードウェア障害時及びソ

フトウェア障害時の被害（影響）を最小限にとどめること。

（３）ソフトウェア、設定等に関する障害対応を行うこと。

（４）セキュリティホールが発見された場合、速やかに対応すること。

（５）セキュリティ向上のための各種設定変更作業を行うこと。

（６）各機器のソフトウェアについてパッチ適用、アップデート、リビジョンアップ等を行うこと。

（７）ソフトウェアの不具合やセキュリティ情報を常に収集し、早急に対処すること。

（８）県の要請に応じて、構築した機器等の操作・機能説明を迅速に行うこと。また、県が新たな

機能追加等を計画した場合は、相談に応じること。

（９）ハードディスク障害時において、サーバ復旧後にサーバ内のデータをスタンドアロン稼働

している最新の情報に更新する作業についても、保守内容に含むこと。

（１０）作業時、障害対応時及び定期保守時にはすみやかに報告書を提出すること。

（１１）その他、正常稼働に必要な作業を行うこと。

４．サポート体制について

（１）運用・保守・障害対応・問い合わせ対応の通常体制として、導入時以降、業務に精通した十分

な人数の担当者が対応にあたること。

（２）ハードウェア、システムにかかわらず、業務が停止する等の重大な障害が発生した場合は、保守運用受付期間内であれば、原則２時間以内に現地または遠隔により障害に初期対応できること。

（３）FAX、メール、より柔軟かつ即時性のあるチャットなどでのオフサイトサポートで対応できるこ

と。

（４）運用上の諸問題やシステム機能要望に対する相談体制が整備されていること。

（５）学校からの問合せに対してオフサイトサポートでの対応が難しく、学校に訪問する必要があ

る場合は、両者協議の上、費用負担の所在等について決定すること。

（６）障害が発生した場合は、速やかに必要な対応を行い、業務に支障がないようにすること。

５．バックアップデータの保存・リストア

（１）バックアップは、本システムに蓄積されたすべてのデータを前提とすること。

（２）データのバックアップは、定期的に自動で行えること。また、手動によるバックアップも行え

ること。

- バックアップは、フルバックアップを週次、差分バックアップを日次で行い、障害発生時には、前日までのデータを回復できること。

- 具体的なバックアップの方法については、システムへの負荷を考慮して最適となるよう決定し、設定前に委託者の承認を得ること。バックアップ処理により性能要件を損なうことがないようにできること。