（平面交差点、小構造物を含む）

平成１５年１月

道路詳細設計照査フローチャート

| 発 注 者 |  | 受 注 者 |
| --- | --- | --- |

| 契 約 |  |
| --- | --- |

| 監 督 員 |  |  |  | 条件等打合せ |  | 照査計画の策定 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

業務計画書（照査計画を含む）

| 照 査 ① |  | 基本条件の照査 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告①（基本条件の照査） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表

| 一般図作成 |  |
| --- | --- |

|  |  |  | 細部条件、 構造細目の照査 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 照 査 ② |  |  |  | 照査技術者 |  |

照査項目一覧表、設計調書

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告②（細部条件、構造細目の照査） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査項目一覧表、設計調書

|  | 設計計算書 設計図作成 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 成果品(ﾏｸﾛﾁｪｯｸｼｽﾃﾑ を含む)の照査 設計計算書、設計図 数量計算書 施工計画書等 |  |  |  |
|  | 照 査 ③ |  |  |  | 照査技術者 |  |

| 照査報告書作成 |  | 設計調書の作成 |  | 照査技術者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（照査①～③及び設計調書を含む）

| 監 督 員 |  | 照査状況の把握 |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

照査報告書

成果品提出・検査

|  | 受注者が実施する照査関連事項 |
| --- | --- |

注　記    ※ 照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。

※※ 工程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　画書提出時の打合せにより設定する。

（　照　査　①　）

：

：

：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

基本条件の照査項目一覧表 （様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ ５ ６ | 設計の目的、主旨 貸与資料の確認 現地踏査結果 設計条件 施工区分 幾何構造、線形条件 | 1）目的・主旨を理解したか。 2）地域構想等に関する上位計画を把握したか。 3) 設計の主な項目、工程等について具体的内容を 把握したか。 1）貸与資料の不足、追加事項があるか。 2）事務所、路線毎に統一された基準要領があるか｡ 1）地形、地質、用・排水、土地利用等現地状況を 把握したか。 2）交通状況、道路状況、河川状況を把握したか。 3）沿道の環境状況(日照、騒音、振動等)を把握したか。 4）支障物件の状況を把握したか。 （地下埋設物を含む） 5）施工時の留意事項を把握したか。 1）道路規格を確認したか。 2）設計速度を確認したか。 3）計画交通量を確認したか。 4）横断面構成を確認したか。 5）適用基準を確認したか。 6) 関連する設計と整合がとれているか。 1）暫定施工時の施工区分を把握したか。 2）現道拡幅時の施工区分を把握したか。 1）平面及び縦断の設計値は適正か。 2）幾何構造の使用値は適正か。 3）橋、トンネル坑口等の取合いを配慮したか。 4）幅員構成は適正か。 （標準幅員、積雪寒冷地との整合） | 業務計画書 〃 〃 業務計画書 特記仕様書 現場写真他 〃 業務計画書 〃 〃 業務計画書 〃 〃 〃 〃 〃 業務計画書 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表 （様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| ７ ８ ９ | 用地条件 土工及び法面工 軟弱地盤 | 1）用地上の巾杭表はあるか。 1）土質定数の設定、湧水状況等の把握は適正か。 2）法面勾配等は適正か。 3）地すべり等の切土部安定検討は適正か。 4）切土材料は盛土材料に転用できるのか。 5）特殊法面工の必要性はあるか。 6）土砂の処理場及び採取場の把握はしてあるか。 7）環境や景観に関して考慮しているか。 1）軟弱地盤対策は適正か。 2）盛土の施工期間及び施工方法(迂回路計画等)は決まっ ているか。 3）基本盛土施工厚と施工工程とのバランスがとれている か。(地盤強度増加と施工時及び完成後の盛土の安定 性） 4）残留沈下量と交通解放時期の基本方針は決定している か。 5）地質調査は目的にあった調査、解析をしているか。 6）盛土材の土質試験はしてあるか。また、その土質定数 は把握しているか。 7）計画線形(平面、縦断計画)の見直し、あるいは他の構 造(高架等)が考えられないか。 8）環境、用地に対する制限はないか。 9）置き換え残土の処理場はあるか。 10)側方流動の影響を受ける構造物(擁壁、橋台等)はない か。 | 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| １０ １１ | 函渠工 擁壁工 | 1）標準設計の適用方法は適正か。 2）同上を適用しないときは応力計算が必要か。 3）自動設計の適用方法は適正か。 4）プレキャスト製品の適用方法は適正か 。 5）施工条件を考慮しているか。 6）縦断方向のすべりに対する対策は必要か。 7）踏掛版の要・不要の確認。 8）防護柵の要・不要の確認。(内空断面の再確認) 9）土被りの条件は妥当か。土被りの変化が大きい 箇所での断面変化は考慮してあるか。 10)土質定数の決定根拠は明確になっているか。 11)地盤条件(支持力、地下水位等)は整理してあるか。 12)設計計算の条件は妥当か。計算式の適用は確認 されているか。(プログラム等) 13)適用する設計基準は確認されているか。 1）所要高さ決定の根拠は適正か。 2）型式選定の根拠は適正か。 3）線形の変更、用地の利用等によって擁壁の規模縮小が 可能であるかどうか工夫したか。 4）標準設計の適用方法は適正か。 5）同上を適用しないときは応力計算が必要か。 6）自動設計の適用方法は適正か。 7）プレキャスト製品の適用は適正か。 8）用地境界までの余裕幅を確認したか。 9) 土質定数の決定根拠は明確になっているか。 10)基礎型式選定のための地盤条件は整理されているか。 11)現道交通、隣接家屋への影響を配慮したか。 12)全体的なすべりの安定性は確認したか。 | 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表 （様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| １２ １３ １４ | 排水工 排水処理 舗装工 | 13)設計計算の条件は妥当か。計算式の適用は確認されて いるか。(プログラム等) 14)適用する設計基準は確認されているか。 1）流出量の算定は妥当か。 （集水域、流出係数、降雨強度、確率年、算定式） 2）通水量の算定は妥当か。(粗度係数等) 3）施設選定は妥当か。 （経済性、施工性、機能性、計画性） ①パイプとボックス ②ｐｃパイプ、ヒュ－ム管及びコルゲ－ト管 ③基礎型式選定の適否 4）断面決定で余裕が見込んであるか。 5）排水勾配(流速の許容範囲)は妥当か。 6）最小土被りの設定は妥当か。 7）協議関係は必要か。 1）用水系統は適正か。 2）排水系統は適正か。 3）流末位置は適正か。 1）舗装種別及び構造の適用(交通量、設計ＣＢＲ)に 問題はないか。 2）再生材の使用は考慮されているか。 3）特別箇所(軟弱地盤、低盛土等)の路床改良の要否。 4）防護柵等道路付属物の配置及び規格は適正か。 | 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 関連機関 との協議 関連機関 との協議 〃 〃 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表 （様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| １５ １６ １７ １８ １９ ２０ | 小構造物 関連道路 (側道､副道､取付交通) 環境及び景観検討 防雪対策 協議関連資料 コスト縮減 | 1）標準設計の適用方法は適正か。 2）重力式擁壁、ブロック積等を設ける理由、型式高さ等 決定根拠は明確か。 3）プレキャスト製品の適用は適正か。 1）幅員、延長、断面等は適正か。 2）沿道に対する高さ等の取合は考慮してあるか。 3）舗装構成は決定しているか。 1）環境及び景観検討の必要性、範囲、コンセプトが理解 されたか。 2）環境及び景観検討の具体的方法、作成すべき資料等は 明らかとなっているか。 1）雪崩、地吹雪対策は考慮されているか。 1）交差協議の調整は確認したか。 2）地元及び地権者との調整は確認したか。 3）バス路線になるかどうか確認したか。 4）地下占有企業者との調整は確認したか。 5）保安林及び埋蔵文化財等との調整は確認したか｡ 6）各県公害防止条例の適用区域及び規制値を確認したか｡ 7）都市計画及び土地利用を確認したか。 8）上位計画、開発行為及び電線類地中化を確認したか。 9）土砂の処理場、または土取場の位置、規模は確認した か。 10)休憩施設、ﾁｪ-ﾝ着脱場等の計画は確認したか。 1)予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書を確認し たか。 | 〃 〃 関連機関 との協議 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表 （様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| ２１ | 建設副産物対策 | 1）予備設計で作成されたリサイクル計画書を確認したか｡ |  |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表 （様式－１）    　　                　　　  （追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |

基本条件の照査項目一覧表（平面交差点詳細設計）

（　照　査　①　）

：

：

：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

〔道路詳細設計と重複するものは、照査の必要ない〕

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ | 設計の目的、主旨 資料の収集、確認 (1)予備設計に関する 資料 現地踏査結果 設計条件 | １）目的、主旨は理解したか。 ２）地域構想等に関する上位計画を把握したか。 ３）設計の内容、範囲、工程等について具体的に把握し たか。 １）予備設計の計画は適正か。 ２）貸与資料の不足点、追加事項があるか。 ３）事務所、路線毎に統一された基準要領はあるか。 １）地形、地物、現地状況を把握したか。 ２）交通状況、道路状況、河川状況を把握したか。 ３）交差道路の規制状況を確認したか。 ４）沿道の環境状況（日照、騒音、振動等）を把握した か。 ５）支障物件の状況を把握したか。 （地下埋設物を含む） ６）大規模交通発生施設、歩行者の動線を把握したか。 ７）施工時の注意事項を把握したか。 １）道路の構造、規格は適正か。 ２）交差点の設計速度は適正か。 ３）交差点形状は適正か。 ４）平面交差の間隔は適正か。 ５）方向別交通量は適正か。 ６）交差点制御方法は適正か。 ７）設計車両は適正か。 ８）積雪寒冷地の適用は適正か。 （幅員、除雪スペース等） ９）歩行者の動線は適正か。 | 業務計画書 〃 〃 業務計画書 〃 特記仕様書 現場写真他 〃 〃 業務計画書 〃 〃 〃 業務計画書 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| ４ ５ ６ ７ ８ ９ | 設計条件 幾何構造 用地条件 関連道路（側道、副道 、取付支道） 交通制御と交通処理 計画条件の整理 | 10）関連する設計と整合がとれているか。 １）平面及び縦断線形は適正か。 ２）幅員構成は適正か。 ３）視距、見通し距離は適正か。 ４）付加車線の設置は適正か。 ５）交差角は適正か。 ６）本線シフトは適正か。 ７）隅切りは適正か。 １）用地巾杭表はあるか。 １）主、従道路の優先関係は明確となっているか。 ２）副道等の取付方法は適正か。 ３）従道路の整備は適正か。 １）信号現示と交差点飽和度は適正か。 ２）交差点交通容量は適正か。 ３）交通処理方法は適正か。 ４）横断歩道及び停止線位置は適正か。 ５）バス停留所の位置、停車帯の形状等は適正か。 ６）沿道からの出入り箇所は適正か。 １）土工及び法面工の計画は適正か。 （道路詳細設計との整合） ２）小構造物及び構造物の計画は適正か。 （道路詳細設計との整合） ３）用、排水工の計画は適正か。 （道路詳細設計との整合） ４）舗装工の計画は適正か。 （道路詳細設計との整合） | 業務計画書 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| １０ １１ | 協議調整事項の確認 環境及び景観検討 | １）関係諸官庁、諸機関及び地元との協議調整事項は設 計に反映されているか。 ２）協議条件と一致しているか。 １）環境及び景観検討の必要性、範囲、コンセプトが理 解されたか。 ２）環境及び景観検討の具体的方法、作成すべき資料等 は明らかとなっているか。 | 関係機関と の協議 〃 |  |  |  |

基本条件の照査項目一覧表（様式－１）                         （追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ① |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |

（　照　査　②　）

：

：

：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ ５ ６ | 協議関連 施工計画 設計計算 数量計算 土工及び法面 軟弱地盤 | 1）協議は諸条件と合致しているか。 1）工区分けは適正か。(暫定施工の有無を含む) 2）施工性に問題はないか。 3）暫定施工の考え方に問題はないか。 4) 建設副産物の処理方法は適正か。リサイクル計画書を 考慮したか。 1) 片勾配、拡幅のすりつけに問題はないか。 2) 用・排水の系統及び通水断面に問題はないか。 3）既存・類似設計との設計条件、適用範囲を比較確認し ているか。 1）数量算出要領により確認を行ったか。 1）切土断面の岩盤推定線は妥当か。 2）用地の余裕幅は適正か。 3）法面保護工の選定は適正か。 4）切土材料と盛土材料への転用は適正か。 1）土質定数は整理されているか。 2）盛土工程は適切か。(一般盛土部、構造物、水路 切り廻し等) 3）対策工の必要性と工種及びその範囲は適正か。 ①盛土安定対策 ②沈下対策 ③その他対策 4）サンドマットの厚さは施工性を考慮したか。 5）動態観測の計画は作成されているか。 6）暗渠排水計画(形状、間隔)は適正か。 | 〃 〃 設計計算書 〃 数量計算書 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| ７ ８ | 函渠工 擁壁工 | 7）沈下量を土量計算しているか。 8）用排水路で沈下すると不都合なものはないか。 ある場合はその対策。 1）本体長、伸縮目地の決定方法は適正か。 2）軟弱地盤上に構築される場合の鉛直土圧係数は考慮 してあるか。(杭基礎などの場合) 3）沈下の大きい場所での特別の処置(段落ち防止枕等） は考慮しているか。 4）不等沈下はないか。 5）斜角のつく場合の考慮をしてあるか。 （斜角部の設計方法） 6）踏掛版の形状、寸法は適正か。 7）基礎工の選定は適正か。 8）標準設計適用以外の応力チェックはされているか。 9）ハンチを付さない場合、その対策はしてあるか。 10)ウイング厚と本体厚のバランスはとれているか。 11)防水工は考慮されているか。 12)照明配管、排水は考慮されているか。 13)配筋に対するチェックはされているか。 14)管理上の問題は残されていないか。 （道路、水路等） 15)現場打ちとプレキャストの使い分けは適正か。 1）標準設計適用以外の応力チェックはされているか。 2）擁壁高さの決定、地山の取合、底面の勾配は適正か。 3）背面土の適用は適正か。(施工時の安定性等) 4）目地間隔は適正か。 5) 液状化の検討は適正か。 | 〃 設計計算書 〃 設計計算書 〃 〃 〃 〃 〃 設計計算書 設計計算書 設計計算書 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| ９ １０ | 排水工 舗装工 | 6）基礎工の選定は適正か。 ・直接基礎(地盤反力、安定、置換深さ等) ・杭基礎(杭間隔、杭種、杭径、定着方式等) 7）根入れ深さは適正か(土質条件、水の影響)、斜面部で の余裕幅は適正か。 8）地下水、湧水等の処理について考慮してあるか｡ 9）施工性を考えた構造となっているか。 (地形その他の現場条件による機械の選定条件等) 10)応力計算時の常時、地震時の選択は適正か。 11)配筋に対するチェックはされているか。 1）排水施設相互及び道路施設との取合いは考慮されてい るか。 2）安全対策(蓋、防護柵等)は考慮されているか。 3）流末はチェックされているか。(流末河川のＨＷＬより 下の場合の対策が行われているか。） 4）排水系統を変更していないか。 5）現場打ちとプレキャストの使い分けは適正か。 6）設計区間外の施設との取合いは考慮されているか。 7）既設水路等の付替えは、必要に応じ切廻しを検討して あるか。 8）その他 1）舗装工の設計は適正か。 2）段階施工のできる設計となっているか。 3）再生材の使用は適正か。 4）その他 | 〃 設計計算書 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 設計計算書 〃 〃 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| １１ １２ １３ １４ | 小構造物 仮設構造物 環境及び景観検討 コスト縮減 | 1）標準設計適用以外のものの応力概略チェックはされて いるか。 2）その他 1）山留め形式の選定は適切か｡ (現道拡幅時の仮設、構造物掘削の工法) 2）安全性の確保、施工性、現地との整合、近接構 造物との関係に配慮したか。 3）ボイリング、ヒービング、盤ぶくれ等の検討をしたか｡ 4）指定仮設・任意仮設の区分は適切か。 1）環境(騒音、振動)面の対応は適正か。 2）景観(植裁等)性は妥当か。 1）予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書について 検討したか | 設計計算書 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）　    　                 （追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |

細部条件の照査項目一覧表（平面交差詳細設計）

（　照　査　②　）

：

：

：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

〔道路詳細設計と重複するものは、照査の必要ない〕

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ ５ | 協議関係 施工計画 設計計算 数量計算 詳細検討 | １）協議は諸条件と合致しているか。 １）工区分けは妥当か。（暫定施工の有無を含む） ２）施工性に問題はないか。 ３）暫定施工の考え方に問題はないか。 ４）現道交通確保の安全性に問題はないか。 １）交通処理能力に問題はないか。 ２）用、排水の系統及び通水断面に問題はないか。 １）数量算出要領により確認を行ったか。 １）中央分離帯の位置は適正か。 ２）導流路及び歩道の巻き込みは適正か。 ３）路面標示は適正か。 ４）付加車線等の諸元は適正か。 ５）信号、照明、交通管理施設、安全施設等の設置計画は 適正か。 ６）交通制御面で近接する交差点との整合性は とれているか。 ７）積雪寒冷地の対応は適正か。 ８）道路詳細設計と整合はとれているか。 ９）土工及び法面工の設計は適正か。 （道路詳細設計と整合） 10）小構造物及び構造物の設計は適正か。 （道路詳細設計と整合） 11）用、排水工の設計は適正か。 （道路詳細設計と整合） 12）舗装工の設計は適正か。 （道路詳細設計と整合） | 〃 〃 〃 設計計算書 〃 数量計算書 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| ６ | 環境及び景観検討 | 13）用地幅は適正か。 （道路詳細設計と整合） １）環境（騒音、振動）面の対応は妥当か。 ２）景観（植栽等）性は妥当か。 | 〃 |  |  |  |

細部条件の照査項目一覧表（様式－２）                                  (追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ② |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |

成果品の照査項目一覧表（道路詳細設計）

（　照　査　③　）

：

：

：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

成果品の照査・確認項目一覧表（様式－３）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ ５ | 設計計算書 設計図 数量計算書 施工方法の検討 設計調書 | 1）打合せ事項は反映されているか。 2）安定計算結果は許容値を満たすか。 3）許容応力度の取り方は正しいか。 4）用排水の流出量と通水量を照査したか。 5）隣接工区との整合はとれているか。 1）縮尺は契約図書と整合しているか。 2）打合せ事項は反映されているか。 3）構造物(函渠、擁壁等)の全体一般図に必要な項目は 記載されているか｡(設計条件、地質条件等) 4）表現方法は適正か。 5）解り易い注記がついているか。 6) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 1）数量計算は数量算出要領及び打合せ事項と整合してい るか。(有効数字、位取り、単位、区分等） 2）数量計算に用いた寸法、記号は図面と一致するか。 3）数量取りまとめは、種類毎に、材料毎に、打合せ区分 毎にまとめられているか。 1）施工時の道路、河川等の切り廻し計画は適正か｡ 2）工事用道路、運搬路計画は適正か。 3）施工ヤ－ド、施工スペ－スは確保されているか｡ 4）安全性は配慮されているか。 5）暫定計画、完成計画との整合はとれているか。 1）調書の記入は、適正にされているか。 2）マクロ的(設計条件、幾何構造基準、構造物の寸法及び 概略数量)に見て問題はないか。 | 設計計算書 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 数量計算書 〃 〃 施工計画書 〃 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

成果品の照査・確認項目一覧表（様式－３）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 照 査 |  |
| ６ ７ ８ | 報告書 建設副産物 ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1）打合せ事項は反映されているか。 2）条件設定の考え方が整合しているか。 3）比較、検討の結果が整合されているか。 4）工事発注に際しての留意事項が記述されているか。 5) 設計基準値を技術指針等より引用している場合 には出典図書名及びペ－ジを明記しているか。 1）リサイクル計画書を作成しているか。 1）ＴＥＣＲＩＳの登録はされたか。 | 〃 〃 〃 〃 〃 リサイクル 計画書 登録受領書 |  |  |  |

成果品の照査・確認項目一覧表（様式－３） 　　　　　　　    （追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 該当対象 | 照 査 |  |

成果品の照査項目一覧表（平面交差点設計）

（　照　査　③　）

：

：

：

照査の日付：      平成　　　年　　　月      日

| 受注者印 | 照査技術者 | 管理技術者 |
| --- | --- | --- |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

〔道路詳細設計と重複するものは、照査の必要ない〕

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| １ ２ ３ ４ ５ | 設計計算書 設計図 数量計算書 施工方法の検討 設計調書 | １）打合せ事項は反映されているか。 ２）計算結果は交通処理能力を満たすか。 ３）用、排水の流出量と通水量を照査したか。 （道路詳細設計と整合） １）縮尺は契約図書と整合しているか。 ２）打合せ事項は反映されているか。 ３）全体一般図に必要な事項が記載されているか。 ４）表現方法は適切か。 ５）解り易い注記が付いているか。 ６）設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。 １）数量計算は数量算出要領及び打合せ事項と整合して いるか。 （有効数字、位取り、単位、区分等） ２）数量計算に用いた記号、寸法は図面と一致するか。 ３）数量取りまとめは、種類毎に、材料毎に、打合せ区 分に合わせてまとめられているか。 １）施工時の道路、河川等の切廻し計画は妥当か。 ２）工事用道路、運搬路計画は妥当か。 ３）施工ヤード、施工スペースは確保されているか。 ４）安全性は配慮されているか。 ５）暫定計画と完成計画は整合がとれているか。 １）調書の記入は、適正にされているか。 ２）マクロ的（設計条件、幾何構造基準等）に見て問題 はないか。 | 設計計算書 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 数量計算書 〃 〃 施工計画書 〃 〃 〃 〃 〃 |  |  |  |

成果品の照査項目一覧表（様式－３）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |
| ６ ７ ８ | 報告書 建設副産物対策 ＴＥＣＲＩＳの登録 | １）打合せ事項は反映されているか。 ２）条件設定の考え方が整合しているか。 ３）比較、検討結果が整理されているか。 ４）工事発注に際しての留意事項が記述されているか。 ５）設計基準値を技術指針等より引用している場合は、出 展図書名及びページが明記されているか。 1）リサイクル計画書を作成しているか。 １）ＴＥＣＲＩＳの登録はされたか。 | 〃 〃 〃 〃 〃 リサイクル 計画書 登録受領書 |  |  |  |

成果品照査項目一覧表（様式－３）　　　　　　　　                  　　　（追加項目記入表）

| ＮＯ | 項 目 | 主 な 内 容 | 提示資料 | 照 査 ③ |  | 備 考 （照査結果の理由を簡潔に記入する。） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 対 象 | 照 査 |  |