様式第１号

重点調査回答書

| 委託業務名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 委託業務箇所 |  |  |
| 落 札 価 格 |  | 千円(税込み) |
| 受注者名 |  |  |
| 回答者名 | 印 |  |

回　　　　　　　　　　　　　答

| 1 入札価格の積算根拠 |  |
| --- | --- |
| （1） 業務委託積算内訳書 （別紙可） ・作業人工数と技術者単価（技術者数及びその拘束日数等） ・一般管理費の内訳（事務用品費，通信交通費，福利厚生費，雑費等） ・技術経費の内訳（技術者の技術力保持等のために必要な経費） ・外注経費の内訳（具体的な見積書等） ・使用機材の内訳 ・その他の内訳 （2）低価格の理由・根拠 （3）利益見通し |  |

| 2 業務計画の内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1) 管理技術者 ・管理技術者が保有する資格・経歴 （別紙可） ・管理技術者の手持ち業務数 (2) 照査技術者（設計業務の場合） ・照査技術者が保有する資格・経歴 （別紙可） ・照査技術者の手持ち業務数 (3) 業務計画書（委託契約書第３条参照 別記様式） ・当該業務を遂行する上での課題又は着目点と問題解決等のための手段や設計 手法，工程管理等についてのコメント ・概略の業務工程（個別業務の必要日数，技術者の配置日数等） ・概略の照査計画（照査を行う業務の節目，時期，内容等） ・業務体制（管理技術者及び照査技術者と実務担当者及び担当 部門の組織図） ・想定される成果品（図面の種類，報告書の内容等） ・業務に使用する主な図書及び基準等 （4）再委託等 ・再委託内容・再委託予定業者・受託者との関係 （別紙可） ・調達資材・調達予定業者・受託者との関係 （別紙可） （5）本業務の履行に必要な主な機材調達等 ・調達（手持ち）機材の有無 （別紙可） |  |  |
| 3 業務受注状況等 |  |  |
| （1）現在の受注状況 ・県発注業務の受注件数 （別紙可） ・国・市町村・その他機関発注の受注総件数 （別紙可） （2）全受注件数のうち本業務と同種の受注件数 （別紙可） (3) 保有技術者数 （別紙可） |  |  |

以上相違ありません。

令和　　年　　月　　日

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　　印

別記様式

業　　務　　計　　画　　書

1．当該業務を遂行する上での課題又は着目点と問題解決等のための手段や設計手法，工程管理等についてのコメント

(1) 業務の目的

・業務の意図及び目的を簡潔に記載する。

(2) 業務項目

・仕様書の内容，業務の細目を明確にする。

＜記載例＞

| 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(3）実施方法

・作業計画（業務の流れ）を簡潔に記載する．

＜記載例＞

|  |  |  |  |  |  |  | 基本事項の検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 準 備 計 画 |  | 打合せ 協議 |  | 現地調査 |  |  |  | 打合せ 協議 |  |  |  | 設計図作成 |  | 打合せ 協議 |  |  |  | 数量計算 |  | 報告書作成 |  | 打合せ 協議 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照査 |  |  |  |  |  | 照査 |  |  |  |  |  |  |  | 照査 |  | 納品 |  |

関 連 協 議

(4）想定される問題点，制約条件等

・想定される問題点や制約条件等について記載する。

(5）必要となる検討事項，検討内容等

・必要となる検討事項，検討内容を総合的にとりまとめて記載する．

2．概略の業務工程

・業務工程表を項目ごとにバーチャート等で示す（個別業務の必要日数，技術者の配置　　日数等も記入すること。）。

＜記載例＞

|  | 工程 工種 |  | ○○月 10 20 |  |  | ○○月 10 20 |  |  | 技術者計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 準 備・計 画 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 現 地 調 査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ○○概略検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路線選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打合せ協議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 関 連 協 議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理技術者 |  | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |  |
|  | 照査技術者 |  |  |  | ○○ |  | ○○ |  | ○○ |  |
|  | 技 師 A |  | ○○ |  | ○○ | ○○ | ○○ |  | ○○ |  |
|  | 技 師 B |  | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |  | ○○ | ○○ |  |
|  | 技 師 C |  |  | ○○ |  |  | ○○ |  | ○○ |  |
|  | 計 |  | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ |  |

※技術者の配置日数（時間）を記入すること。

3．概略の照査計画（照査を行う業務の節目，時期，内容等：コンサルタント業務のみ）

・照査の時期や照査事項について簡潔にコメントする．

4．業務体制

（管理技術者及び照査技術者と実務担当者及び担当部門の組織図）

・管理技術者及び照査技術者と実務担当者及び担当部門の組織図を作成する。

＜記載例＞

管理技術者                     照査技術者

|  |  |  |  | ○○ ○○ |  |  | ○○ ○○ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○担当 |  |  |  |  | ○○担当 |  |  |  |  |
|  | ○○ ○○ |  |  |  |  |  | ○○ ○○ |  |  |

| ○○ ○○ | ○○担当 | ○○ ○○ | ○○担当 |
| --- | --- | --- | --- |

| ○○ ○○ | ○○担当 | ○○ ○○ | ○○担当 |
| --- | --- | --- | --- |

5．想定される成果品（図面の種類，報告書の内容等）

・仕様書等に基づき，成果品の内容，部数等を記載する。

6．業務に使用する主な図書及び基準等

・当業務に使用する図書及び基準等について，法令，指針等必要と考えられるものを記載する。